Voeg dit formulier als bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent

Wijkbudget Gent

Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken

|  |  | Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021 |
| --- | --- | --- |

|  | Belangrijke informatie voor de invuller |
| --- | --- |

Waarvoor dient dit formulier?

Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, …

Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent.

Zie ook: Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?

Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 31 mei 2021.

Inhoudelijke vragen

Titel van het project

Tuinplein ter Heide

Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?

| wijk: | Moscou-Vogelhoek |
| --- | --- |

|De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.|

Wat is de exacte locatie in de wijk?

- |Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, … Verschillende locaties binnen de     wijk zijn ook mogelijk.

Centraal grasperk in Tuinwijk ter Heide, Gentbrugge

Geef een uitgebreide beschrijving van het project

|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.

Tuinwijk ter Heide kent momenteel een leeg groenperk: tijd voor een groen leefpark. We willen van het centrale plein in Tuinwijk ter Heide terug een rustige ontmoet- en ontspanplek maken, aanvullend op wat wijkpark De Porre nu al biedt (actievere sport- en spelmogelijkheden en vooral gericht op een jonger publiek door de aanwezigheid van beide scholen). Door samen enkele kleinere ingrepen te doen, maken we er een ontmoetingsplek van voor de omwoners of als tussenstop voor de voorbijgangers op doortocht richting wijkpark De Porre. We willen hoofdzakelijk werken met hout, zodat het een ander karakter krijgt dan wijkpark De Porre met zijn veel elementen in steen (betonblokken als zitbanken, behouden van bakstenen muren, …). Het parkje in de Tuinwijk ter Heide is aan een opfrissing toe. We streven naar een aangenaam groen en polyvalent parkje als rust- en ontmoetingsplek. Het gaat over een opfrissing met nieuwe paden en banken, enkele spelprikkels, kunstzinnige ingrepen met hout en nog meer groen. Welke veranderingen hopen we te krijgen: - Een andere en betere toegankelijkheid, namelijk via de hoeken. - Ontmoeten voor vogels: een houten nestkastje aan elke boom. - Ontmoeten al zittend: door bijkomende banken, zoals een ronde bank of een lange bank. Bv. gezellige hoekjes met stoelen van boomstammen bewerkt met een kettingzaag. - Ontmoeten zonder auto’s: extra aanplantingen of boomstronken langs de zijkanten zodat parkeerplekzoekende auto’s automatisch verder rijden. - Ontmoeten in het groen: een wilgenhut bouwen met boomstammetjes erin om op te zitten. - Ontmoeten via iets kunstzinnigs: bv. een boom met daaraan allemaal nestkastjes gemaakt door de Tuinwijkers, als een soort van Tuinwijktotempaal. Dit zou iets kleurrijk en unieks aan het pleintje geven. - Ontmoeten met insecten: een natuurlijk insectenhotel voorzien. De ideeën die we hier vermelden zijn indicatief. We willen dat de rest van de Tuinwijkbewoners ook mee betrokken wordt in het uiteindelijke ontwerp, zodat er gedragenheid is binnen de hele Tuinwijk. Hopelijk kan de stad (buurtwerker, wijkregisseur, groendienst, dienst Beleidsparticipatie?) ons helpen om hiervoor een goede methodiek te vinden. Dit is wat de Groendienst ons ook adviseerde: “Maak een ontwerpje en als het weerhouden wordt, bekijken we samen wat mogelijk is. We kunnen dit dan samen verder vormgeven.“ We willen dus komen tot een leuke maar rustige ontmoetingsplek met wat zitelementen, spelprikkels/beperkte speelinfrastructuur voor de kleinste kinderen en een mooie groene aankleding die auto’s buiten de groenzone houdt. De aanwezige bomen doen de rest. De aanpassingen aan het centrale grasplein in Tuinwijk ter Heide kunnen alleszins relatief beperkt blijven en kaderen binnen de historische context van de plek. De volledige Tuinwijk staat namelijk op de inventaris onroerend erfgoed: een voor Vlaanderen typische tuinwijk uit de eerste helft van de jaren twintig met een centraal vierkant plein vanwaaruit op de hoeken de straten vertrekken. Tuinwijk ter Heide ontstond in 1922-1924, dus bijna honderd jaar geleden. De eeuweling willen we zijn centraal grasperk terug geven zoals het honderd jaar geleden door architect Oscar Van de Voorde voorzien was: een centrale ontmoetingsplaats. We maken graag de vergelijking met een begijnhofdries: centraal rustig en groen. Zou het geen mooie timing zijn om de opening van ons opgefrist plein te laten samenvallen met een jubileumfeest in 2024?

Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent.

Oktober 2021: al dan niet goedkeuring van het project binnen het wijkbudget

Najaar 2021 en voorjaar 2022: overleg met Groeindienst over de contouren van het project, bepalen van de methodiek om alle Tuinwijkers te betrekken

2022: opstellen ontwerp in overleg met Groendienst en Tuinwijkbewoners via een gepaste methodiek

2023: uitvoering project

Zomer 2024: openingsfeest en viering van 100 jaar Tuinwijk ter Heide

Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)? Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?

Dit project kan leiden tot meer ontmoeting tussen de bewoners van de Tuinwijk. Wonen rondom een centraal grasplein in een Tuinwijk kan per definitie een sociaal woonconcept zijn. Het grasplein kan onze gemeenschappelijke tuin worden. Het is ook een intergenerationeel project: de oorspronkelijke bewoners van de Tuinwijk (nu op leeftijd) samen met de jonge gezinnen die er zijn komen wonen. Ooit gebouwd als sociale woonwijk van De Gentse Haard, zijn er nu nog 8 woningen eigendom van de socialewoningmaatschappij wat dus ook voor een mix zorgt.

Het bestaande groen in de wijk kan door dit project heropleven, namelijk zijn plaats verwerven door het eigenheid mee te geven en iets unieks.

Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een kwetsbare positie?

Bewoners Tuinwijk ter Heide: tegenwoordig een mix van oud en jong, van eigenaar tot huurder van een sociale woning, van oorspronkelijke bewoner (vaak generaties lang al) tot nieuwe Moscouvieten, …. met een centraal grasveld dat ze delen.

Buurtbewoners: voor wie een groene rustige schaduwrijke plek zoekt en daarbij niet wijkpark De Porre verkiest (veel kinderen daar de twee scholen en uitgebreide speeltuinen, luidruchtig door het voetbal- en basketterrein, zonrijk want nog jonge bomen).

Passanten: het plein speelt zijn rol in de doorwaadbaarheid van de wijk, zoals voor kinderen die te voet trekken richting de beide scholen of richting wijkpark De Porre of zoals voor volwassenenen die te voet of met de fiets richting de enige slager en bakker in de wijk gaan. Ook de kleuters van de nabije kleuterscholen gaan soms te voet naar het parkje als ‘natuurexploratie’.

Mensen in kwetsbare positie: een rustige groen plek voor wie in de wijk zelf geen tuin heeft, een kwaliteitsvolle groene gedeelde ruimte voor de 9 huishoudens die een woning betrekken van de socialewoningmaatschappij De Gentse Haard.

Co-creatie, het ‘samen stad maken’, staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

Bewoners Tuinwijk ter Heide: 8 huishoudens (van de 79 bewoonde huizen in Tuinwijk ter Heide) reageerden met ideeën naar aanleiding van een flyer i.v.m. het projectidee op 9 april 2021 in elke bus van de Tuinwijk. We kwamen op 17 april 2021 met vijf mensen voor een brainstorm op het pleintje samen. Die vijf vonden elkaar rond gelijkaardige ideeën, verwerkt in dit voorstel. Tegelijk waren de reacties van de andere bewoners soms verschillend van ons. Een uiteindelijk ontwerp wordt dus best opgemaakt via een gepaste methodiek die zorgt voor een bredere gedragenheid in de Tuinwijk. De Tuinwijk telt ook verschillende compleet verharde voortuinen. Hopelijk springen er enkele bewoners mee op de kar en gaan ze voor ontharding en vergroening van de voortuinen in de Tuinwijk. De houtkunstenaar Dirk Van der Steen (gekend onder de naam ‘Made in Moscou’ en wonend in de Tuinwijk) wil begeleiding voorzien voor het maken van houten voorwerpen zoals vogelnestkastjes of zitbanken uit gerooide bomen.

De stad Gent kan hopelijk het voortouw nemen (of input leveren) voor een methodiek om te komen tot een gedragen ontwerp, bijvoorbeeld wijkregisseur, buurtwerker, dienst Beleidsparticipatie, … De expertise van de stedelijke groendienst is alleszins ook vereist, niet in het minst omwille van mogelijke afspraken rond onderhoud na realisatie van het project. De groendienst bood alvast aan om, éénmaal het projectidee weerhouden is, om het dan samen verder vorm te geven.

Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en de Stad?

Vooraf: Met de wijk: flyer bij iedereen gebust op 9 april 2021. Bijeenkomst van 5 mensen uit de Tuinwijk op 17 april 2021 om te komen tot een gezamenlijk projectidee. Met de Groendienst: advies gekregen over wat al dan niet mogelijk is voor een dergelijk plein (bv. geen houten vlonders rond bomen, geen boomhut of -terras, …).

Tijdens: Met de wijk: komen tot een gedragen ontwerp waarbij er plaats is voor ieders mening Met de Groendienst: samen vorm geven van het ontwerp, betrokken worden in de uitvoering.

Na: Met de wijk: openingsfeest n.a.v. afwerking project én 100 jaar jubileum Tuinwijk ter Heide. Met de Groendienst: afspraken over onderhoud.

Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project?

Naast veel gemeenschappelijk, delen we in de Tuinwijk ook verschillen, terwijl we tot één ontwerpplan wensen te komen. Uit de bevraging van de bewoners van de Tuinwijk bleken verschillende wensen over het pleintje. Iemand zag er een opportuniteit in om extra parkeergelegenheid te creeëren tussen de bomen, om de parkeerdruk in de wijk te verlichten. Iemand anders wou het liefst niets veranderen, om zo een herhaling te proberen vermijden van hoe het pleintje 15 à 20 jaar geleden misbruikt wordt (overlast door drugsgebruik en vandalisme).

Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren?  Geef meer uitleg bij de voorziene kosten en eventuele inkomsten.  Laad ook het financieel overzicht op met de gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een standaardformulier voor (zie https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan).

UITGAVEN Inrichten plein: 11.020 euro Naar grootteorde: - 3.000 euro: aankoop en verplaatsen van gerooide bomen om plein te omzooien om zo het parkeren te beletten - 750 euro: hout en begeleiding voor het maken van vogelnestkastjes, als kunstige ingreep met hout - 750 euro: wilgenhut - 880 euro: zitbank - 2.640 euro : zitbank zagen uit gerooide boom, als kunstige ingreep met hout - 2.500 euro = snoeiwerken huidige aanplantingen en voorzien nieuwe aanplantingen, ondermeer om het parkeren in het park te beletten - 500 euro: insectenhotel Niet begroot: - boomterras, -hut of -vlonder als spelprikkel, gelet op het negatief advies op Groendienst hierover); - aanleg petanquebaan, gelet op het relatief groot aanbod in het nabijgelegen wijkpark De Porre. Openingfeest: 400 euro - 200 euro drank (100 aanwezigen x 2 drankjes) - 100 euro hapjes (100 aanwezigen x 1 euro aan hapjes) - 100 euro materiaal (inkleding, huur frigo’s, …) Communicatie: 75 euro - 3x 25 euro voor kleurendruk flyer om binnen te steken bij alle 83 huizen Verzekeringen: 0 euro Gratis vrijwilligersverzekering via Vlaamse overheid TOTAAL: 11.495 euro

INKOMSTEN Wijkbudget stad Gent: 11.395 euro Vrije bijdrage op openingsfeest n.a.v. 100 jaar Tuinwijk ter Heide: 100 euro TOTAAL: 11.495 euro

|  | Informatie over de aanvrager |
| --- | --- |

Van wie gaat het project uit?

|  | ☐ individu ¦ Ga naar vraag 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☒ bewonersgroep ¦ Ga naar vraag 13 ☐ feitelijke vereniging ¦ Ga naar vraag 13 ☐ samenwerkingsverband ¦ Ga naar vraag 13 |  |  |
|  | ☐ vzw ¦ Ga naar vraag 14 |  |  |
| ☐ andere |  |  |  |

| Ga naar vraag  13 of 14 (indien van toepassing)

Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband in.

| naam groep/vereniging: | Tuinwijk ter Heide |
| --- | --- |
| straat en nummer/bus: | Tuinwijk ter Heide 47 |
| postcode en gemeente: | 9050 Gentbrugge |

Vul de gegevens van je vzw in.

| naam organisatie: |  |
| --- | --- |
| website: |  |

| Indien van toepassing

| adres zetel: |  |
| --- | --- |
| ondernemingsnummer: |  |

ǀ Voorbeeld: 0123.456.789

Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent )?

| voornaam contactpersoon: | Pieter |
| --- | --- |
| achternaam contactpersoon: | Nuytinck |

Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project.

|  | Ondertekening |
| --- | --- |

Vul de onderstaande verklaring in.

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

|  | Datum: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31/05/2021 |

# Met respect voor je privacy

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.

We delen je persoonsgegevens niet met derden. 
We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.