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Voeg dit financieel overzicht als bijlage toe bij je projectformulier op www.wijkbudget.gent 
[bookmark: _gjdgxs]
	
	Budgetraming



1. Geef hieronder een gedetailleerd overzicht van de kosten
| Omschrijf alle kosten die je zal maken voor het project en noteer steeds hoe je de subsidie zal aanwenden.
| Als je eigen budgetraming uitgebreider is dan het onderstaande sjabloon, mag je deze als bijlage toevoegen. Je hoeft dan niet nogmaals onderstaande budgetraming in te vullen. Let wel op dat alle gevraagde informatie terug te vinden is.

	Nr.
	Omschrijving
	Geraamde kosten

	01
	Huisvesting (huur, huurlasten, ...)
	     

	


     
	0 EUR     

	02
	Werking (specifieer)
	1) Verticaal groen: 5.105,50 euro
· De vijf soorten zelfhechtende klimplanten bestellen via Canopy. Per paneel twee plantjes voorzien, dus 285 plantjes. De buurtbewoners uitnodigen om het plantgat zelf te graven tijdens een graafweekend (krijtmarkering op de panelen tonen waar er een gat moet komen). De overige gaatjes graaft Canopy en zij planten alles ook.
· Plantjes: 285 plantjes  x 12,5 euro per plantje = 3.562,5 euro
· Werkuren: 1.254 euro voor 285 plantjes
· Totaal: 5.105,5 euro incl. 6% btw
2) Horizontaal groen: 1.226,69 euro
· De zones in het midden tussen de bomen grondig harken (dus niet afplaggen of vergraven), zodat >50% open bodem zichtbaar is. Kan ook met een verticuteermachine (in 3 bewegingen). Inzaaien met algemeen mengsel voor extensief grasland (mengsel van Groendienst Gent heet Rieger-Hofmann 1 (UG2)). Zaad niet inharken, maar aanrollen zodat het contact maakt met de bodem. Rij van kleine zonnebloemen planten zodat de muur het eerste jaar ook al groen oogt in afwachting van het doorgroeien van het verticale groen.
· Huren van verticuteermachine: 150,34 euro (huurprijs verticuteermachine benzine bij Boels per toestel per week)
· Huren tuinwals: 24,20 euro (huurprijs tuinwals bij Boels per toestel per week)
· Aankoop bloemenzaad: 200 euro (berekend op 300m², zadenmengsel Rieger-Hofmann 1 (UG2)). Raming: 179,99 euro voor 1 kg (voor 250 m²) + verzendkosten vanuit Duitsland.
· Aankoop plantjes zonnebloemen: 852,15 euro (285 plantjes  x 2,99 euro, dus berekend op 2 zonnebloemen per paneel aan 2,99 euro per plantje bij Intratuin)
· Totaal: 1.226,73 euro
 
3) Muurschildering: 1.600 euro
· Op drie plaatsen telkens vier aaneensluitende panelen voorzien van een muurschildering, nl. de panelen recht tegenover de straten die op de Werkhuizenstraat uitkomen. Op elke locatie gaat een Gentse street artist aan de slag, met input vanuit de straat die erop uitkomt.
· Kostprijs kunstenaars (incl. hun eigen materiaal, aanbrengen latex onderlaag): 1.500 euro (3 x 500 euro)
· Kostprijs participatief traject: 100 euro (bv. voor stembriefjes, voor wegwerpcameraatjes, …)

4) Wijkinfopaneel en krijtbord: 670,23 euro
· Iets van infopaneel voorzien waar mensen wijkinfo op kunnen hangen rond komende activiteiten, Santo, wijkcentrum, projecten in de wijk … Locatie: langs voetgangerstraject van Werkhuizenstraat naar wijkpark De Porre, dus aan het bredere berm van Werkhuizenstraat ter hoogte van Peter Benoitlaan. Uit recuperatiehout door een Gents duurzaam maatwerkbedrijf.
· Wijkinfobord: 590,84 euro via offerte van vzw Labeur (RecupDesign) voor houten bord van 120x180cm in een kader van gedrenkt tuinhout + plaatsing in inox voetjes die vast zitten in turbobeton.
· Aankoop krijtbord om te bevestigen aan muur: 79,39 euro (54,39 euro voor krijtbord van 90x120 cm via reclamematerialen.com, 25 euro voor bevestigingsmateriaal en voorraad krijtjes)


5) Vogelnestkastjes: 890,47 euro
· Aan elke voldoende grote boom een nestkastje hangen. Er zijn er 23 langs de Werkhuizenstraat. Er zijn ook 14 jonge boompjes die nog te klein zijn. Uit recuperatiehout door een Gents duurzaam maatwerkbedrijf.
· Nestkastjes: 840,47 euro, via offerte van vzw Labeur (RecupDesign) voor houten mussenlofts aan 30,2 euro excl. btw/stuk. Alles gemaakt uit garantiemultiplex voor buiten, met dakje dat eraf kan + ophangingssysteem + behandeld in terrasolie. excl. plaatsing, incl. levering. 
· Ophangmateriaal: 50 euro

6) Ontharden: 900 euro
· We kiezen om enkel de oude bushalte te ontharden (zelfs enkel de laatste tegel tegen de afsluiting). Groendienst adviseerde hierop op 7 mei 2021 vraag gesteld aan Wegendienst of dit mag worden onthard én wie dit moet doen.
· 900 euro: offerte via Geveltuinbrigade van Gents Milieufront, inclusief
· plaatsen en afvoeren container niet gemengd
· mengcompost ³ (inclusief transport)
· voorbereiding personeel
· huur uitbraakmateriaal
· inzet geveltuinbrigadier
(ter info, want uiteindelijk niet begroot: de prijs om alle 40,9 m² onnodige verharding te ontharden, waarvoor goedkeuring Wegendienst verkregen was, en te vullen met compostaarde bedroeg 3.996 euro)


7) Plaatsen van zitbank: 880 euro
· Aan brede grasberm van Werkhuizenstraat ter hoogte van Peter Benoitlaan een zitbank voorzien om ontmoeting te stimuleren (in nabijheid van krijtbord en wijkinfopaneel).
· Prijs vanuit Groendienst voor zitbank: 880 euro

8) Ontmoeting tussen Werkhuizenstraatbewoners: 400 euro
· Ontmoeting door co-creatie binnen het project: gemeenschappelijke plantdag, jongeren muurschildering laten maken, wie wil kan samen vogelnestkastjes maken, openingsfeest, ...
· Bij opening een feest geven!
· Drankjes: 200 euro (50 personen x 2 drankjes aan 2 euro)
· Hapjes: 100 euro (50 personen x 2 euro per persoon)
· Materiaal: 100 euro
· Totaal: 400 euro

TOTAAL: 11.672,88 euro



     
	11.672,88  EUR

	03
	Communicatie
	    4x 25 euro: viermaal communiceren naar alle huizen in Werkhuizenstraat en daar telkens 25 euro printkosten in kleurendruk voor voorzien
1) Bericht over goedkeuring project
2) Berichten met uitnodiging voor gezamenlijke plantdag
3) Bericht over opening en inhuldiging
4) Bericht over einde project

	


     
	100 EUR     

	05
	Professionele hulp en personeel
	     

	


     
	0 EUR     

	06
	Verzekeringen
	     Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afsluiten voor de buurtbewoners die meehelpen bij werkdag of plantweekend: gratis via Vlaamse overheid

	

	


     
	0 EUR     

	07
	Projectspecifieke kosten (bv. bankkosten, oprichting rechtspersoonlijkheid, …)
	

	


     
	0 EUR     

	08
	Andere
	     

	

	

	

	

	


     
	0 EUR     

	
	totaal kosten
	11.772,88 EUR     

	
	
	



2. Geef een overzicht van de financiële middelen en eventuele inkomsten van je project.

	Nr.
	Omschrijving
	Geschatte inkomsten

	01
	Subsidies
Vermeld de subsidievraag aan Wijkbudget Gent en eventuele aanvragen via andere subsidiërende overheden, bv: Vlaamse overheid, provincie, …
	     Subsidievraag aan Wijkbudget Gent: 11.772,88 euro

	     

	


     
	11.772,88 EUR     

	02
	Sponsoring
	     

	     


     
	EUR     

	03
	Publieksinkomsten
	     

	     


     

	EUR     

	04
	Eigen middelen
	     

	     

	     


     
	EUR     

	05
	Andere
	     

	     

	     


     
	EUR     

	
	Totaal inkomsten
	11.772,88 EUR     
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