Voeg dit formulier als bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent

Wijkbudget Gent

Inhoudelijke vragenlijst bij je project om je wijk (nog) beter te maken

|  |  | Dit formulier is geldig sinds 1 januari 2021 |
| --- | --- | --- |

|  | Belangrijke informatie voor de invuller |
| --- | --- |

Waarvoor dient dit formulier?

Je hebt een idee ingediend voor je wijk via Wijkbudget Gent. Met deze inhoudelijke vragenlijst geef je meer informatie over je aanpak, waar je jouw project wil realiseren, van wie het project uitgaat, hoe je wil communiceren, …

Dit document is een verplichte bijlage bij de beschrijving van je plan op www.wijkbudget.gent.

Zie ook: Subsidiereglement wijkbudget 2020-2025

Tegen wanneer bezorg je ons dit formulier?

Voeg de ingevulde inhoudelijke vragenlijst toe aan je project op www.wijkbudget.gent ten laatste op 30 april 2021.

Inhoudelijke vragen

Titel van het project

Speelvogelpark: speelgroen en ontmoeting in de Vogelhoek

Voor welke wijk dien je een project in (kies 1 wijk)?

| wijk: | Moscou-Vogelhoek |
| --- | --- |

|De verschillende wijken zijn: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Drongen, Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels, Gentbrugge, Gentse Kanaaldorpen en -zone, Macharius-Heirnis, Moscou-Vogelhoek, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde.|

Wat is de exacte locatie in de wijk?

- |Dit kan gaan om een specifiek adres, een straat, een buurt, … Verschillende locaties binnen de     wijk zijn ook mogelijk.

Désiré Mercierlaan – groenzone die deze straat in 2 delen splitst

Geef een uitgebreide beschrijving van het project

|Omschrijf alle activiteiten die vallen binnen je project.

Met dit project willen we een voor de buurt onbruikbaar stukje groen omtoveren tot een avontuurlijke zone met speelgroen voor de jonge kinderen (0-6 jaar) in de buurt. Daarnaast is er ook aandacht voor meer ontmoeting tussen buurtbewoners. We zetten voor het Vogelhoekparkje bewust in op speelgroen en niet op klassieke speeltuigen. Het is belangrijk dat er geen bomen gekapt worden in deze zone en geen extra verharding wordt aangelegd. Kinderen en jongeren moeten vrij kunnen spelen in een natuurrijke en avontuurlijke omgeving. Verwondering, rust, fantasiespel, uitdaging en contact met de natuur zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van kinderen. Risicovol spelen in de natuur bevordert de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van kinderen. In bijlage wordt het voorontwerp toegevoegd voor de hele zone. Op advies van de groendienst en wijkregisseur is enkel de inrichting van het gedeelte aan de kant van de Vogelhoekstraat begroot via het Wijkbudget, dit is de rechterkant van de zone in eigendom van stad Gent die loopt tot een stuk over het pad en ook het rijtje van 3 knotwilgen bevat (zie rode gestreepte en groene stippellijn op het voorontwerp). De inrichting met grote speelweide en brede randen van bloemenweide op de grond van WoninGent zijn een suggestie die hopelijk de groendienst of WoninGent zelf kan uitvoeren, zodat de volledige zone toch een volwaardig ruim speel- en ontmoetgebied wordt. Dit zou een enorme meerwaarde voor de buurt kunnen betekenen. WoninGent gaf alvast de toestemming (via de wijkregisseur) om ook hun stuk in te richten als speelzone. Enkel op het bovenste gedeelte van het stuk van WoninGent (tegen de tuinen van de huidige sociale woningen), komt mogelijk in de toekomst nog extra bebouwing. Het onderste gedeelte van WoninGent is nu al bestemd als groenzone (cfr. RUP nr. 167 “Stedelijk Wonen”).

In eerste instantie moet de zone waar nodig genivelleerd worden en opnieuw ingezaaid zodat ze weer bespeelbaar wordt. Vooral de kant langs de Werkhuizenstraat/Steenbekestraat ligt er heel oneffen en vaak nat bij en moet ook volledig omgewoeld worden om de infiltreerbaarheid te verbeteren. De groendienst voerde hier reeds grondboringen uit en gaf aan dat door omwoelen van de grond het probleem van de slechte infiltratie kan opgelost worden. Momenteel bevindt zich hier namelijk een valse grondwatertafel doordat de grond gecompacteerd is door het passeren van zware voertuigen in het verleden.

Voor de speelzone mikken we vooral op 0-6 jaar, maar ook iets oudere kinderen zullen hier zich hier uiteraard kunnen uitleven. Op het voorontwerp in bijlage is terug te vinden wat waar voorzien wordt van de hieronder beschreven inrichting. Ook worden sfeer-/referentiebeelden toegevoegd om een beeld te geven van waar wij van dromen. We denken aan het uitdiepen van de laagst gelegen kant (nu een infiltratiegracht) tot een volwaardige wadi. Dit is ook nodig omdat heel de zone vaak nat staat en infiltratie van regenwater dan optimaal via de wadi kan gebeuren. Door de wadi zouden we graag stap-/springrotsen plaatsen, die uitkomen op de speelheuvel(s). Deze heuvels worden gemaakt met de uit te graven aarde uit de wadi. Op de hoger gelegen zone voorzien we een klauter- en balanceerparcours over boomstammen (indien nodig met valbrekende ondergrond), waaronder ook een evenwichtsboomstam op twee sterke veren. We willen ook graag een driedelig duikelrek, en een draaiend bord met houvast en een wippertje (zie referentiebeelden). Aan het bosje komt er een speelhuisje in de vorm van een houten tipi met bankjes. Een wilgenhut met wilgentunnel zou ook hier heel leuk zijn, op de rand van de natte zone. Omdat we het parkje willen omdopen tot ‘Speelvogelparkje’ (naar de naam van de wijk), zou het passend zijn om enkele natuurlijke uit hout uitgesneden (wilde) vogels te integreren. Langs de bovenste droge zone kant Vogelhoekstraat voorzien we een golvende strook fruitstruikjes geleid langs lage paaltjes met draden (frambozen, aalbessen,…). Aan de kant van WoninGent (dus hier niet begroot) willen we vooral een grote multifunctionele speelweide waar de kinderen kunnen ravotten. De speelweide is omzoomd door brede randen bloemenweide. Bij voorkeur is dit een (gedeeltelijk) ingezaaide zone met een inheems mengsel, zodat we veel bloemenpracht te zien krijgen en de biodiversiteit een boost kunnen geven. Aan de rand van de speelweide willen we graag een aantal (door de groendienst) gevelde boomstammen, indien mogelijk ook enkele met nog een paar opstaande, klimbare takken.

Naast de speelfunctie willen we ook een leuke zone creëren voor de ouders en andere buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Hier zal het veel leuker vertoeven zijn dan op een traditionele speeltuin, door het overvloedige groen en de bloemenpracht. Om ontmoeting te stimuleren, voorzien we een picknickbank met nieuw aangeplante schaduwbomen en enkele zitbanken. In de begroting werden op advies van de groendienst maar 2 zitbanken en 1 picknickbank voorzien, maar we hopen dat hier nog enkele banken en picknickbanken extra kunnen bij geplaatst worden door de groendienst. Ook het plukfruit voor de buurt stimuleert ontmoeting. De speelweide kan uiteraard ook gebruikt worden om te picknicken of voor bijvoorbeeld familie-, lente-, geboorte- of andere feesten (geen grote luidruchtige feesten). Op de geëgaliseerde weide kan gemakkelijk een feesttent worden geplaatst. Op de speelweide kan bijvoorbeeld ook gebadmintond worden, met Viking Kubb of met de frisbee gespeeld. Dus ook voor oudere kinderen en volwassenen is de speelweide interessant.

Het project is flexibel qua budget, dat na onderling overleg (beperkt) kan verlaagd of verhoogd worden om het volledige Wijkbudget optimaal te kunnen benutten en verdelen over de ingediende projecten: meer uitleg zie 11. Budget

Het project moet gerealiseerd worden in twee jaar. Geef aan hoe je dit wil aanpakken met een stappenplan en een concrete timing. Voeg eventueel hiervoor een extra bijlage toe bij je project op www.wijkbudget.gent.

Hiervoor zijn we afhankelijk van de firma’s die de grondwerken en de inrichting kunnen doen, maar we mikken erop de zone zo snel mogelijk in te richten. We moeten de timing afstemmen op wanneer de voorbereidende grondwerken kunnen gebeuren, vermoedelijk moeten we daarvoor wachten tot de zone iets minder nat ligt (voorjaar/zomer 2022). We houden ook rekening met de optimale planttijd voor de fruitstruikjes en de bomen, het plaatsen van de wilgenhut en de zaaitijd voor gras (voorjaar of najaar 2022). Daarna zijn we ook afhankelijk van hoe snel het geselecteerde bedrijf tijd heeft om de speeltuigen te laten invoeren en te komen plaatsen. Dit wordt afgesproken met de groendienst. Bij voorkeur wordt het project afgerond eind 2022, ten laatste voorjaar 2023. We hopen dat de zaken die niet begroot zijn via Wijkbudget, op vrij korte termijn toch nog gerealiseerd kunnen worden in 2022 of ten laatste 2023.

Hoe beantwoordt dit project aan het wijk-dna van je wijk (hoeveelin.stad.gent/wijken)? Wat is de meerwaarde van je project voor de bewoners van de wijk?

Als je kijkt naar de samenstelling van de gezinnen hier, dan zie je dat deze wijk heel wat jonge gezinnen met kinderen telt. Helaas ontbreekt het hier aan voorzieningen voor deze kinderen zoals jeugdbewegingen of sportclubs. In de straten van de grote sociale wijk die tegen het Speelvogelparkje ligt, zien we vaak groepjes kinderen spelen op de voetpaden en zelfs op straat, omdat ze te weinig leuke plaatsen hebben om samen te komen. Naast nood aan speelruimte is er in onze wijk ook veel nood aan ontmoetingskansen voor de buurtbewoners. We missen allemaal lokale buurtwinkels, en zelfs bakkers zijn er niet veel. Een leuk ingerichte, bloemrijke en natuurlijke groenzone met picknick- en zitbanken, kan meer ontmoeting stimuleren. De wijk oogt groen door de vele voortuinen en soms ook grotere tuinen, maar er zijn weinig kwalitatief ingerichte openbare groenzones voor (jonge) kinderen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en goed kunnen ravotten. De enige leuke speelzone is De Porre, gelegen in Moscou. Maar enerzijds is De Porre nu al vaak overbespeeld (er liggen ook twee scholen tegen dit parkje), en anderzijds is De Porre voor veel kinderen uit de Vogelhoek-kant van de wijk niet op wandelafstand van hun thuis. De groenzone aan de Jean Jaurèslaan/ Pinguinstraat (verder kortweg “Pinguinpark”) wordt de komende jaren wel ingericht als wijkpark, maar dit traject kan nog meerdere jaren duren. Het hier beoogde stukje groen staat nog niet op de meerjarenplanning van de groendienst, volgens de informatie die we kregen. Als we dit groenstukje kunnen activeren dan creëren we met het Wijkbudget dus een nieuw stuk speelgroen dat nog niet voorzien was door de stad. Het kan mooi complementair zijn bij het nabij gelegen Pinguinpark, dat (ook) oudere kinderen zal aantrekken. Dit parkje past ook perfect binnen de doelstellingen in de beleidsnota 2020-2025 over Openbaar groen van de stad Gent, Actie 8: "We zetten zowel in op klassieke speelterreinen als op avontuurlijke speelzones en speelbos. We leggen speelterreinen aan voor kinderen van verschillende leeftijden. Daarbij hanteren we een actieradius van 150 meter voor 0- tot 6-jarigen." In de huidige situatie moeten sommige jonge kinderen uit de Vogelhoek veel verder dan 150 meter verplaatsen voor de dichtstbijzijnde speelzone. Ook in de Wijkstructuurschets past dit project perfect, volgens een van de ontwerpsters van het studiebureau (gesprek 8 mei). Zij was verheugd om te zien dat de theoretische beelden en ideeën die zij uitwerkten voor de wijk, op deze manier al deels vrij snel tot realiteit zouden kunnen komen. Het Speelvogelparkje is zelfs afgebeeld op 1 van de 4 toekomstbeelden. Voor deze zone zijn jonge gezinnen en ouderen afgebeeld als doelgroep: “Groen daar zijn ze fier op in deelbuurt Vogelhoek. De groene ruimte is er echter niet aantrekkelijk. Kinderen willen meer speelmogelijkheden. Ouderen houden van de rust maar snakken er ook naar koffie in het groen.”

Voor wie is je project bestemd? In welke mate hou je rekening met mensen in een kwetsbare positie?

Het project is uiteraard bestemd voor alle nabije buurtbewoners. Aan de ene kant bevindt zich het eerder residentiële deel van de wijk, aan de andere kant de grote sociale wijk. De tuinen van verschillende buurtbewoners komen uit op het parkje. Wij zien de ligging van het parkje als een troef, omdat kinderen en volwassenen uit beide kanten van de wijk elkaar hier kunnen ontmoeten. We gaan ervan uit dat (bijna) iedereen gebaat is bij het project, zeker ook de kinderen en ouders uit de sociale wijk omdat zij maar beperkte tuintjes hebben en deze kinderen veel nood hebben aan ontmoetings- en speelzones. We zien deze kinderen vaak op de voetpaden en op straat spelen. Hopelijk vinden zij een geschikte plek in dit Speelvogelparkje en het toekomstige Pinguïnpark.

Co-creatie, het ‘samen stad maken’, staat centraal in Wijkbudget Gent. Leg uit met wie je wil samenwerken en hoe je de samenwerking met Stad Gent ziet.

In de voorbereidende fase heb ik buurtbewoners proberen betrekken om mee te denken over het voorontwerp, en zijn we tot het plannetje in bijlage gekomen. Het was in dit Corona-jaar echter zeker niet evident om samen te brainstormen over een dergelijk project. Gedurende vele maanden was het zelfs verboden om samen te komen (zelfs buiten) om een en ander te overleggen. En zoiets digitaal organiseren met buurtbewoners waarvan je er maar een beperkt deel kent, is helemaal onmogelijk. Toch heb ik mijn best gedaan om zo goed mogelijk de buurtbewoners te betrekken bij het project. De meest enthousiaste buren werden van meer nabij betrokken bij het voorontwerp en dachten hier mee over na. Het vinden van geïnteresseerde buren is vooral gebeurd via enkele buurt-Whatsapp groepen, via Hopplr en via buren die elkaar kennen en elkaar hierover aanspraken.

Op 8 mei werden buurtbewoners aangesproken over het ingediende voorstel tijdens de wijkwandeling ikv de Wijkstructuurschets, de meesten reageerden enthousiast. We hebben breed flyers verspreid om de buurtbewoners te informeren en de kans te geven om nog input of feedback mee te geven (150-tal, zie bijlage). Hierop kwamen enkele reacties, en werden een aantal duimpjes bij verzameld (huidige stand: 55, wat in de wijk voorlopig een mooie tweede plaats oplevert).

Enkele organisaties uit de buurt die met kinderen werken, werden aangeschreven over de plannen om hen in te lichten en feedback te vragen (Sportaround, KSA). Zij reageerden hier niet op. Zeker de leden van KSA Melle Vogelhoek zullen dit parkje goed kunnen gebruiken. Dit is voor hen maar 500 meter wandelen en hun stukje groen is enkel een grasveld dus zeker niet uitdagend om te spelen. Deze KSA verhuurt de lokalen ook voor kampjes van andere jeugdverenigingen, die op hun beurt ook het Speelvogelparkje zullen kunnen gebruiken. Een geïnteresseerde docent uit de tuinbouwschool (Koen Raevens) kwam wel ter plekke zijn mening geven over de inrichting. Hij vond de plannen zeer goed en gaf nog de suggestie mee zeker goed te bekijken waar de laagste zone in het gebied is, voor de positionering van de wadi. De infiltreerbaarheid van de zone moet vooraf goed onderzocht worden. Hij zou ook zo weinig mogelijk de bodem omwoelen, zeker in de zone bedoeld voor bloemrijk grasland. Hij onderstreepte ook het belang van een beheerarme inrichting, iets waar hier zeker rekening mee wordt gehouden.

Ook voor de aanleg in het geval dit project geselecteerd wordt, dachten we na over gedeeltelijke co-creatie met de buurt. Er zijn heel wat betrokken buren die hier zeker aan zullen willen meewerken. We denken dat we met de buurtbewoners de zone met fruitstruiken zelf kunnen aanleggen en de schaduwbomen aanplanten, in samenwerking met een tuinaannemer voor het plaatsen van de paaltjes. Uiteraard doen we alles steeds in afstemming de groendienst. Daarnaast kunnen we mogelijk ook het onderhoud van deze fruitstruikjes opnemen met de buurt. We zijn van plan om onderhoudsarme soorten kiezen zoals herfstframboos. Ook het maken van een wilgenhut met wilgentunnel is iets wat leuk zou zijn om zelf met de buurt aan te pakken, best wel begeleid door een professional. Een buurtbewoner die boomverzorger is, ging al akkoord om het toekomstige snoeien van de wilgenhut en schaduwbomen op zich te nemen (tenzij de groendienst dit liever zelf uitvoert).

We voorzien de nodige vrijwilligersverzekering (minimaal burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). Omdat het nog niet 100% duidelijk is of we de gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering zullen kunnen gebruiken als niet-georganiseerde bewonersgroep, werd hiervoor op advies van de wijkregisseur een beperkt bedrag begroot.

We vragen aan Ivago of er een vuilbak kan komen aan het parkje. Als er in de toekomst toch problemen komen met zwerfvuil, kunnen we bekijken of we via het Proper Pierke principe (netheidscharter) van Ivago kunnen instappen om het parkje samen met een aantal geëngageerde buurtbewoners proper te houden.

Op welke manier wil je voor, tijdens en na het project communiceren naar/met de wijk en de Stad?

We hebben in mei breed 150 flyers verspreid om de buurtbewoners te informeren en de kans te bieden om input te geven (cfr hierboven). Op 8 mei werden buurtbewoners aangesproken over het ingediende voorstel tijdens de wijkwandeling. Het was voor ons niet evident om ook de mensen uit de sociale wijk voldoende te betrekken bij het project. Ik heb er een aantal aangesproken, die waren ofwel eerder onverschillig ofwel heel enthousiast. Ook heb ik iedereen die vlakbij woont wel de kans gegeven om feedback te geven op het project het verspreiden van de flyers. Eén nabije buurtbewoner reageerde ongerust op de flyer, uit bezorgdheid voor overlast door hangjongeren. Deze bewoner werd zo goed mogelijk geïnformeerd over de beoogde jonge leeftijd voor het speelgroen, en dat we te ver gaande overlast inderdaad niet kunnen tolereren. Ik had ook samen met de buurtwerker Bart een gesprek met deze mevrouw om tegemoet te kunnen komen aan haar bezorgdheid. De buurtwerker wordt mee betrokken in de verdere verloop van het project en de communicatie met de sociale wijk. Bart benadrukte vooral het belang van het aanspreken van deze jongeren op een constructieve manier, waarbij wel duidelijke grenzen worden gesteld indien nodig.

Als het project door de volgende fase geraakt, gaan we de buurt nogmaals informeren over het selectieproces. Dat kan ondermeer via flyers, via de Hoplr-groep Moscou-Vogelhoek (430 leden) en de facebookgroep Ge zijt van Gentbrugge als … (8.200 leden). Indien het project uiteindelijk budget zal krijgen, dan plaatsen we best ter plaatse in de groenzone een tijdelijk infobord met de schets van het voorontwerp, en contactgegevens voor als de mensen nog vragen hebben hierover. We verspreiden opnieuw flyers over de uiteindelijke plannen voor de inrichting en informeren via Hoplr. We gaan hierbij zeker de nadruk leggen op de inrichting en het behoud van het aanwezige groen en het meer biodivers en speelbaar maken van de zone.

Eens het project is afgerond, dan dromen we van een soort buurt-receptie om het terreintje in te wijden en in te spelen. Dit werd niet voorzien in de begroting omdat het niet zeker is of dit praktisch haalbaar zal zijn.

Met de stad hebben we van in het begin van de uitwerking van het project, regelmatig advies gevraagd aan de groendienst en de wijkregisseur. Het voorontwerp werd voorgelegd aan de groendienst en bijna alle voorgestelde zaken op het voorontwerp werden positief geadviseerd. De punten waarop bijsturing werd gesuggereerd, werden aangepast volgens deze feedback. In een volgende fase gaan we vooral intensief samenwerken met de groendienst voor de aanleg, als het project uiteindelijk geselecteerd wordt. Met de wijkregisseur zal ook regelmatig overlegd worden, net als met de buurtwerker.

Welke valkuilen zie je bij het realiseren van je project?

Zoals bij punt 11. budget ook wordt omschreven, was het moeilijk om een correcte begroting te maken door de rijkelijk late boodschap van groendienst dat we alsnog alle kosten moesten begroten. Bepaalde posten zijn hierdoor op een termijn van 2 weken onmogelijk correct in te schatten en hopelijk toch vrij realistisch geraamd. Om zo laat in de procedure nog deze boodschap te krijgen dat de groendienst niet zal kunnen helpen om de zone aan te leggen, was wel behoorlijk demotiverend voor betrokken bewoners waar wij onszelf toe rekenen (dat hoorde ik ook van de andere groenprojecten). We hopen dan ook er toch nog het beste van te kunnen maken en alsnog een opbouwende samenwerking te kunnen opzetten met de betrokken stadsdiensten.

Het zou zonde zijn om de zone aan kant Werkhuizenstraat niet bruikbaar te maken voor de buurt, aangezien dit maar een beperkte kost met zich meebrengt (schatting 4.000 euro) en deze werken door de groendienst zelf kunnen uitgevoerd worden (omwoelen en nivelleren grond, opnieuw inzaaien, bloemenweide inzaaien, boomstammen plaatsen). Deze kant van het parkje zou een multifunctionele speelweide kunnen vormen die ook voor de grotere kinderen en volwassenen een leuke ontmoetingsfunctie kan hebben. Omzoomd door bloemrijk grasland zou dit een aangename, biodiverse locatie kunnen worden. Enkel de nu begrote zone inrichten, zou een te beperkte speelruimte vormen voor de buurtkinderen. De inrichting van deze zone hindert ook niet een eventuele latere bebouwing door WoninGent van het Noord-Westelijke deel van het parkje zoals ingekleurd op de plannen van RUP nr. 167 (zie bijlage). Hiervoor zijn we echter sterk afhankelijk van de goodwill van de groendienst of WoninGent, dus we hopen dat zij hier ook de meerwaarde van inzien en willen samenwerken met ons om ook deze zone aan te pakken. We beseffen dat dit ook een jaarlijkse onderhoudskost met zich meebrengt, maar die weegt volgens ons niet op tegenover de grote meerwaarde en de noodzaak van deze inrichting. Het onderhoud van deze kant bestaat enkel in het regelmatig maaien van het gras en afvoer van het maaisel. Ten opzichte van het vroegere onderhoud zal er vooral frequenter gemaaid moeten worden op de speelweide, maar dit kan in dezelfde beweging meegenomen worden met het frequenter maaien van de ingerichte zone aan kant Vogelhoekstraat. Er kan desnoods ook samen met de groendienst bekeken worden om een grasmachine in een afgesloten box aan te kopen, en het maaien in beurtrollen met enkele buurtbewoners te organiseren.

Het terrein is momenteel heel vochtig gedurende ongeveer de helft van het jaar, voornamelijk de kant van de Werkhuizenstraat. De expert van de groendienst heeft hier enkele grondboringen gedaan en geeft aan dat dit komt door een valse grondwatertafel, gecreëerd door compactering ten gevolge van zware machines die in het verleden door de groenzone gepasseerd zijn. De sporen daarvan zijn inderdaad nog zichtbaar. Volgens de groendienst zal dit infiltratieprobleem opgelost zijn als de bovenste zone omgewoeld wordt. Wij hopen dat dit inderdaad het geval zal zijn. Mogelijk staat de speelweide tijdens het natste deel van de winter daarna nog steeds vrij nat, maar we gaan ervan uit dat deze het grootste deel van het jaar wel goed gebruikt zal kunnen worden. Ook zal de aanleg van de wadi het regenwater van de zone sneller kunnen verzamelen zodat de rest van het parkje droger blijft.

Net als bij de bezorgde buurvrouw, speelt er bij ons ook enige bezorgdheid over de hangjongeren van deze buurt die nu al hier en daar tuinen binnendringen, zaken kapot maken of buurtkinderen intimideren. Doordat er zo weinig speel- en hangmogelijkheden zijn in de Vogelhoekwijk (buiten het voorlopig weinig ingerichte Pinguïnpark), vrezen we dat zij in dit Speelvogelparkje een nieuwe hangplaats gaan vinden. Natuurlijk is het geen probleem dat ook zij dit parkje gaan gebruiken, in tegendeel, maar wij hopen ook dat zij niet teveel overlast veroorzaken of jonge kinderen afschrikken om hier te gaan spelen. We mikken wel op een inrichting voor heel jonge kinderen, waarbij het aanbod van wijkpark De Porre (tribune, basketterrein, voetbalveldje, overdekte bankjes, ...) aantrekkelijker is voor de oudere kinderen. Ook het toekomstige Pinguïnpark (een stuk groter dan het Speelvogelparkje) zal vermoedelijk ook meer aanbod voorzien voor de oudere kinderen (voetbalveldje ed).

Wat is het totale budget dat nodig is om dit project te realiseren?  Geef meer uitleg bij de voorziene kosten en eventuele inkomsten.  Laad ook het financieel overzicht op met de gedetailleerde cijfers als bijlage bij je project op www.wijkbudget.gent. Hier is ook een standaardformulier voor (zie https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/hiergroeiteenplan).

39.000 euro is het nodige totaalbudget nodig voor de zone eigendom van stad Gent. In eerste instantie was door de groendienst aangegeven dat een groot gedeelte van de werken door de groendienst zelf kon gebeuren (grondwerken, plaatsing toestellen en banken, fruitstruiken, wilgenhut). Ook materiaal dat de groendienst standaard in stock heeft (picknickbanken, zitbanken, wippers,…) kon naar verluid gebruikt worden zonder dat dit moest gebudgetteerd worden binnen de begroting van het Wijkbudget. Pas op 11 mei kreeg ik bericht dat we alsnog alles moeten voorzien binnen deze begroting en dat de groendienst toch geen werken kan uitvoeren noch materiaal voorzien uit de stock. Dat gaf mij niet voldoende tijd om een grondig gefundeerde, gedetailleerde schatting van de reële kosten te maken. Ik heb mij voor de raming gebaseerd op: - een gedetailleerde offerte van Robinia die ik al eerder had opgevraagd voor de speeltoestellen - de raming van de groendienst voor de grondwerken (ruwe raming) en (picknick)banken (nauwkeurige raming) - een eigen ruwe inschatting van de rest van de zaken (zwerfkeien, fruitstruiken, schaduwbomen, wilgenhut,…) Met het geraamde budget zal het ingediende voorontwerp op gedeelte stad Gent zo goed mogelijk in de praktijk worden uitgevoerd, maar het uiteindelijke ontwerp kan uiteraard nog in beperkte mate hiervan afwijken om verschillende redenen.

Het project zien we flexibel qua budget. We zijn zeker bereid te onderhandelen met de andere projecten en de stad om het Wijkbudget in onze wijk zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Als het nodig is om nog binnen het totaalbudget van Wijkbudget te kunnen vallen, kan de begroting nog onderhandeld worden. Ik zie maximaal ongeveer 3.000 a 4.000 euro aan kosten die nog kunnen geschrapt worden, waarbij in dat geval minder speeltoestellen zullen geplaatst worden. Als er aan de andere kant een stukje Wijkbudget zou over zijn (bv te weinig overschot om nog het volgende project in de rij mee te nemen), dan zou extra budget heel nuttig zijn voor deze posten: - Als de stadsdiensten akkoord zijn, toch de zone aan de kant van de Werkhuizenstraat (WoninGent) meenemen in het project. Deze grondwerken, aanleg bloemenweide en plaatsen van boomstammen worden ingeschat op ongeveer 4.000 euro. - In de begroting is nu slechts 1 picknickbank en 2 zitbanken voorzien, dit is heel beperkt om meer ontmoeting te kunnen stimuleren. Bij voorkeur voorzien we nog minimaal 1 extra picknickbank en 1 extra zitbank. Dit komt neer op nog een extra 4.400 euro.

|  | Informatie over de aanvrager |
| --- | --- |

Van wie gaat het project uit?

|  | ☐ individu ¦ Ga naar vraag 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☒ bewonersgroep ¦ Ga naar vraag 13 ☐ feitelijke vereniging ¦ Ga naar vraag 13 ☐ samenwerkingsverband ¦ Ga naar vraag 13 |  |  |
|  | ☐ vzw ¦ Ga naar vraag 14 |  |  |
| ☐ andere |  |  |  |

| Ga naar vraag  13 of 14 (indien van toepassing)

Vul de gegevens van je bewonersgroep, je feitelijke vereniging of je samenwerkingsverband in.

| naam groep/vereniging: | Speelse vogels |
| --- | --- |
| straat en nummer/bus: | Jan van Ryswyckstraat 6a |
| postcode en gemeente: | 9050 Gentbrugge |

Vul de gegevens van je vzw in.

| naam organisatie: |  |
| --- | --- |
| website: |  |

| Indien van toepassing

| adres zetel: |  |
| --- | --- |
| ondernemingsnummer: |  |

ǀ Voorbeeld: 0123.456.789

Wie is de contactpersoon voor dit project (dit dient identiek te zijn aan de persoon die het project heeft ingediend op www.wijkbudget.gent )?

| voornaam contactpersoon: | Hermien |
| --- | --- |
| achternaam contactpersoon: | Schoutteten |

Indien de contactpersoon een minderjarige is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige het projectformulier mee ondertekenen. Deze wettelijke vertegenwoordiger moet ook bevestigen dat hij/zij de minderjarige zal begeleiden gedurende de volledige looptijd van de procedure. Deze bevestiging bezorg je via e-mail aan beleidsparticipatie@stad.gent met vermelding van de titel en contactpersoon van het project.

|  | Ondertekening |
| --- | --- |

Vul de onderstaande verklaring in.

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld.

|  | Datum: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31/05/2021 |

# Met respect voor je privacy

De Stad Gent/het OCMW Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de algemene verordening gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor je subsidieaanvraag Wijkbudget Gent.

We delen je persoonsgegevens niet met derden. 
We verwijderen je persoonsgegevens na de wettelijke termijn van 10 jaar na afsluiten van je dossier.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op www.stad.gent.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse toezichtscommissie.